附件1：

部门整体绩效自评报告

部门名称：惠东县公路事务中心

下属二级预算单位数量：2

填报人：林楚贤

联系电话：8802366

填报日期：2022年5月10日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

惠东县公路事务中心为县政府直属公益一类事业单位。正科级，归口县交通运输局管理。职责范围主要有如下几个方面：一是贯彻落实上级关于公路工作的方针政策和法律法规；二是负责全县普通公路（除高速公路以外，下同）养护、 路政事务工作，参与编制全县普通公路路网规划；三是负责全县普通公路新建工程、改造项目、养护工程及 其附属设施建设；四是负责全县普通公路科学技术项目的管理及成果推广应用，负责普通公路信息化建设；五是负责全县普通公路的安全生产、应急管理，参与公路交通战备工作；六是开展行业精神文明建设和行风建设，组织实施创建文明示范路、四好农村公路等工作，承担全县普通公路服务区服务工作；七是负责部门年度预决算编制，参与编制全县普通公路成 品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划；八是完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

- 机构设置、人员编制以及实有人员情况

- 内设7个机构，办公室，计划财务部，国省道养护事务所，农村公路养护事务部，基本建设部，路政事务部，安全应急部。核定县公路事务中心事业编制35名，核定惠东县农村公路养护所事业编制25名，核定惠东县国省道养护所事业编制96名。截至2021年12月31日，县公路事务中心实有人员27名，惠东县国省道养护所实有人员88人,惠东县农村公路养护所实有人员82人。

- （三）年度总体工作和重点工作任务。

公路事务中心积极落实各项重点建设工作任务，加速推进公路基础建设，推动惠东公路建设提质增效。2021年实施的工程建设项目共6大项：一是惠州大道东段延长线改建工程总里程22.96公里，总投资189834.12万元；二是新平大道改建工程，总里程39.88公里，总投资23.06亿元；三是国道G236线惠东与紫金交界至高潭公梅段改扩建工程，总里程12.5公里，总投资约3.66亿元；四是农村公路桥梁改造建设工程，改造桥梁6座，总投资共2951.46万元；五是农村公路自然灾害修复工程，11个项目，总投资389.2万元。完成情况如下：

1.完成惠东县新平大道改建工程。项目于2019年11月开工，2021年6月完工。完成路基填筑5万立方米、雨水管道3814米、桥梁1座、涵洞12道，铺筑路面38.8万平方，安装照明路灯1158盏，设置标志牌303座，施划标线22415平方米，安装路口交通信号灯7处，道路绿化1.8万米，施划人行道斑马线7.9万平方米。2021年完成投资17861万，占年计划投资的100%，占总投资37635.39万元的92.11%。

2.高效推进惠州大道东段延长线改建工程。全长约22.96公里，双向六车道一级公路结合城市主干路建设标准建设，总投资约189834.12万元，采用PPP模式投资建设。2021年底完成投资40000万元，占年度计划的100%，占累计完成投资的82.44%。

- 3.积极协助推进国道G236线惠东与紫金交界至高潭公梅段改扩建工程前期工作。G236线惠东与紫金交界至高潭公梅段路线走向与现状旧路基本保持一致，并尽量利用原有旧路走廊带扩展，路线长约12.5公里，总投资约36627.32万。该项目前期工作由市公路事务中心负责，截止2021年底已完成国道G236线紫金交界至高潭公梅段改扩建工程工可的编制与修编、工可上报省交通运输厅并取得审查意见，规划选址意见书及评估报告的编制、地质灾害危险性评估报告（含压覆矿调查）的编制与评审、环评批复、社会稳定风险评估报告的审查上报等六项工作。目前正开展用地预审及审查报批工作。

- 4.稳步推进惠东县农村公路桥梁改造建设工程。完成了池竹桥（完成投资238.65万元）、九龙桥（完成投资308.55万元）、羊耳嶂桥（完成投资240.46万元）、澄水桥（完成投资219.04万元）、增光大桥（完成投资1603.75万元）、榕树下二桥(完成投资341.01万元)共6座，总投资共2951.46万元。

- 5.完成农村公路自然灾害修复工程。根据县政府审议批复和县财政资金实际安排，共投资389.2万元。完成了惠东县“8.30”农村公路水毁修复工程共11个项目。

（四）部门整体支出绩效目标。

目标1：加强日常养护，保持惠东公路优良路况。一是国省道管养路段有效养护。国省道养护所管养路段235.71公里，公路路面系统评定公路技术状况指数MQI为94.50，优良路率100.00%，二是“四好农村路”得到提升。农村公路养护所贯彻执行农村公路小修保养工作制度，认真做好农村公路中小修保养工作，保障农村公路安全顺畅，擦亮了“四好农村公路”品牌。

目标2：加强桥梁管理，确保桥梁安全运行。一是完成桥梁改造任务一是完成桥梁改造任务。投资50万元对S243线水口大桥进行桩基础加固。二是落实桥梁检查工作。全年安排检查桥梁12次， 投入资金186万元，委托第三方51座对桥梁进行综合检测。及时掌握桥梁运行状况，跟踪桥梁的病害动态，预防桥梁安全事故的发生，保障桥梁的安全运营。三是完善桥梁管理档案。

全县农村公路474座桥梁实行“一桥一档”管理工作，明确责任，落实到人，对三、四类桥梁设立限重标志牌，对现有危桥设为重点监管。

目标3：打造品牌公路助力乡村振兴发展。一是创建“美丽乡村公路”和“十大最美农村公路”，按“美丽乡村公路”和“十大最美农村公路”标准，结合实际，对管养路线的路肩、水沟，

路容、路貌等进行整治，确保农村道路交通环境优美，好路率平均在90%以上。二是致力推进乡村“美丽廊道”建设。对Y735线、YM69线、C943线、C473线、Ｘ211线等线路实施农村公路“美丽廊道”建设，投入758万元，修复坏烂路面1740平方米、路面加宽6570平方米、沥青罩面34757平方米、增设安全标志 31 套，大大提升了农村公路美丽水平。

目标4：强化路政管理 提升服务质量。一是坚持路养结合加强巡查。2021年，国省道累计上路巡查280天、累计巡查里程37886公里，农村公路累计巡查247天、累计巡查里程9327公里，县内普通公路和乡村道路得到有效管理。二是加强调控支持区域发展。以公路路政管理为己任，组织路政许可现场勘查250宗，协助解决黄埠、吉隆等镇供水问题，协助县交通运输局对交通事故路损赔偿和现场勘查工作，协助省公路事务中心交调设置工作。三是发挥职能作用提升服务质量。为提升公路服务质量、扩展公路运行、服务能力，投入3.6万元拆除清理了设置在国省道上的5处限高架致使大型货运车辆安全通行。

- （五）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

1.预算执行情况

根据《2021年度县直部门预算表》，县财政年初批复2021年度预算收入33089.0475万元；预算收入总计24822.4891万元；实际到位资金24822.4891万元，其中：上年度预算资金0万元、本年预算收入24282.7709万元、其他收入539.7182万元。

县财政批复2021年度预算支出33089.0475万元；实际支出24908.8798万元，其中：财政拨款基本支出1530.1958万元，财政拨款项目支出23378.6840万元，其他资金支出0万元。

2.经费收支结余情况

2021年度总收入24822.4891万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13453.5491万元、政府性基金预算财政拨款收入10829.2217万元、其他收入539.7182万元；本年总支出24908.8798万元，其中：财政拨款基本支出1530.1958万元（人员经费支出1078.6393万元、对个人和家庭的补助支出407.1196万元、日常公用经费支出44.4369万元）；财政拨款项目支出23378.6840万元；本年度收支结余-86.39   万元，年初结余1754.7069万元，年末累计结余1668.3162万元（其中：基本支出结转10.8404万元，项目支出结转和结余1657.4758万元，其他资金结转结余0万元）。

二、绩效自评

（一）自评结论

2021年我局按照《整体绩效自评信息指标评分表》逐项进行，对各指标的评分进行了情况说明，评分理由及依据充分，提供佐证材料完整。绩效评价客观。本专项综合评分为97分，自评等级“优”。

- （二）部门整体支出绩效指标分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：已完成对235.71公里的路面养护；

（2）质量指标：项目验收合格率100%；

（3）时效指标：资金按时支付率100%；

（4）成本指标：项目支出成本没有超过预期。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益：基础设施完好率≥90%；

（2）可持续影响：管养路段区域道路通畅率≥90%。

3.满意度指标完成情况分析

（1）群众满意度：服务对象满意度≥80%。

(三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1.机构改革工作缓慢，影响正常工作秩序。根据《惠东县公路事务中心机构编制方案》，县地方公路管理站划入县公路事务中心后，涉及的人员身份问题、工资统发问题、养护经费等问题，因客观因素，相关工作还未完全理顺，致使本中心下属单位的内设机制不健全，大部分工作依然按部就班，内设机构工作职责还需进一步优化。

2.养护力量逐年减少，养护压力大。因养护一线工人逐年退休减少，养护人员得不到补充，生产力明显下降。加上道路升级改造、路面养护面积不断增加、沿线开发区、建筑工地车辆污染公路严重，工作量明显加大，一线养护工劳动强度大。

三、其他自评情况

无。