附件1：

2022年惠东县公路事务中心

部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）惠东县公路事务中心

下属二级预算单位数量：2

填报人：林楚贤

联系电话：8802366

填报日期：2023年5月4日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

惠东县公路事务中心为县政府直属公益一类事业单位。正科级，归口县交通运输局管理。职责范围主要有如下几个方面：一是贯彻落实上级关于公路工作的方针政策和法律法规；二是负责全县普通公路（除高速公路以外，下同）养护、 路政事务工作，参与编制全县普通公路路网规划；三是负责全县普通公路新建工程、改造项目、养护工程及 其附属设施建设；四是负责全县普通公路科学技术项目的管理及成果推广应用，负责普通公路信息化建设；五是负责全县普通公路的安全生产、应急管理，参与公路交通战备工作；六是开展行业精神文明建设和行风建设，组织实施创建文明示范路、四好农村公路等工作，承担全县普通公路服务区服务工作；七是负责部门年度预决算编制，参与编制全县普通公路成 品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划；八是完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

- 年度总体工作和重点工作任务。

我中心积极落实各项重点建设工作任务，加速推进公路基础建设，推动惠东公路建设提质增效。2022年实施的工程建设项目共三大项：一是惠州大道东段延长线改建工程总里程22.96公里，总投资189834.12万元；二是惠东县新平大道竹头坝桥工程，全长约420米，总投资3225.61万元；三是国道G236线惠东与紫金交界至高潭公梅段改扩建工程，总里程12.5公里，总投资约3.66亿元。具体完成情况如下：

- 1.高效推进惠州大道东段延长线改建工程。该项目全长约22.96公里，采用双向六车道一级公路结合城市主干路标准建设，沥青混凝土路面。项目采用PPP模式投资建设，总投资约189834.12万元。至今年11月底，累计完成投资18.9亿元，占总投资18.98亿元的99%。已完成主体建设，基本达到通车条件，剩余部分交通安全设施工程预计于春节前可全部完成。

2.全面完成惠东县新平大道竹头坝桥工程。原竹头坝桥不满足白花河防洪项目的防洪过流要求而拆除重建，以设计变更形式纳入惠东县新平大道改建项目。竹头坝桥新桥按左中右三幅设计，桥长65米，宽34米，前后衔接路段长度约420米，工程估算投资约3225.61万元。工程于2021年11月19日开工建设，桥梁计划总工期10个月。截至2022年9月30日，全面完成竹头坝桥工程。

- 3.积极协助推进国道G236线惠东与紫金交界至高潭公梅段改扩建工程前期工作。G236线惠东与紫金交界至高潭公梅段路线走向与现状旧路基本保持一致，并尽量利用原有旧路走廊带扩展，路线全长约12.5公里，采用双向双车道二级公路标准，全线采用沥青混凝土路面，总投资约36627.32万元。该项目前期工作由市公路事务中心负责，至2022年9月7日，完成用地预审与选址意见书、工可立项批复后移交我中心负责下阶段实施。目前，我公路中心正在组织勘察设计工作。

4.全面推进S387线路面改造工程。该项目全长5.125公里，总投入约1435万元。截至2022年12月8日，已完成进度76%，完成投资额1085万元，预计可于明年2月底全面完成。

5.紧抓产业园配套道路建设。惠东县蔬菜现代农业产业园道路工程项目位于九龙峰管委会，全长3.476公里，总投资1000万元，目前已完成路面建设1.2公里，路基建设1.8公里，完成投资额1085万元，预计完成时间为2023年2月底。

（三）部门整体支出绩效目标。

目标1：推进建设项目，拓展公路新发展。2022年实施的工程建设项目共三大项：一是惠州大道东段延长线改建工程总里程22.96公里，总投资189834.12万元；二是惠东县新平大道竹头坝桥工程，全长约420米，总投资3225.61万元；三是国道G236线惠东与紫金交界至高潭公梅段改扩建工程，总里程12.5公里，总投资约3.66亿元。

目标2：坚持养护主业，保持优良路况。继续做好管养路段的路况提升工作，重点做好日常的路面病害修补、路面裂缝灌缝、水毁修复等工作，及时清理水沟、桥涵，做好“三防”工作落实。结合创文工作，全面整饰路容路貌，对管养路段严格控制面源污染,保持路面清洁，确保路况优美良、路面整洁、行车安全,营造一个“畅、洁、安、舒、美”的公路文明形象。

目标3：一是参加惠州“最美农村路”评选。为做好惠州市2022年“最美农村路”参选工作，我中心推荐了新吉盐公路、X123高潭中洞、Y888线古祝山村路等3条路段参选惠州2022年“最美农村路”。二是致力推进乡村“美丽廊道”建设。完成惠东县“四好农村路”美丽廊道，GB12线、CB66线、YM68线的工程项目。在“四好农村公路”建设的基础上，按“最美农村公路”标准，结合管养实际，对农村公路的路肩，水沟，路容、路貌等进行整治，对部分线路绿化树进行清理，确保路况良好、美观畅通，好路率平均在90%以上。

- （四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

1.预算执行情况

根据《2022年度县直部门预算表》，县财政年初批复2022年度预算收入8920.2496万元；预算收入总计29819.1341万元；实际到位资金29819.1341万元，其中：上年度预算资金0万元、本年预算收入29648.0365万元、其他收入171.0976万元。

县财政批复2022年度预算支出8920.2496万元；实际支出30437.4263万元，其中：财政拨款基本支出2764.0209万元，财政拨款项目支出27673.4054万元，其他资金支出0万元。

2.经费收支结余情况

2022年度总收入29819.1341万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10160.5848万元、政府性基金预算财政拨款收入19487.4517万元、其他收入171.0976万元；本年总支出30437.4264万元，其中：财政拨款基本支出2764.0209万元（人员经费支出264.2395万元、对个人和家庭的补助支出633.1737万元、日常公用经费支出119.7814万元）；财政拨款项目支出27673.4053万元；本年度收支结余-618.2922 万元，年初结余1670.3171万元，年末累计结余1052.0249万元（其中：基本支出结转2.9005万元，项目支出结转和结余1049.1244万元，其他资金结转结余0万元）。

二、绩效自评

（一）自评结论

2022年我局按照《整体绩效自评信息指标评分表》逐项进行，对各指标的评分进行了情况说明，评分理由及依据充分，提供佐证材料完整。绩效评价客观。本专项综合评分为100分，自评等级“优”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：已完成对235.71公里的路面养护；

（2）质量指标：项目验收合格率100%；

（3）时效指标：资金按时支付率100%；

（4）成本指标：项目支出成本没有超过预期。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益：基础设施完好率≥90%；

（2）可持续影响：管养路段区域道路通畅率≥90%。

3.满意度指标完成情况分析

（1）群众满意度：服务对象满意度≥80%。

- 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

- 无。

三、其他自评情况

无。